ICS 

DB42

湖北省地方标准
DBXX/T XXXX—XXXX

	


公路工程绿色施工技术规程
 Technical specifications for green construction of highway engineering

征求意见稿
XXXX - XX - XX发布
        XXXX- XX - XX实施
	CCS




湖北省市场监督管理局  发布

目  次


I目  次


III前  言


41 范围


42 规范性引用文件


53 术语和定义


53.0.1绿色施工 green construction


53.0.2五节一环保 five saving and one environmental protection


53.0.3建筑垃圾 construction trash


53.0.4绿色施工技术 green construction technology


53.0.5项目驻地 project site


53.0.6临时厂站 temporary facilities


53.0.7路基subgrade


53.0.8建筑垃圾construction trash


53.0.9水泥混凝土路面 cement concrete pavement


53.1.0沥青路面 asphalt pavement


64 基本规定


64.1 绿色施工组织与管理


64.2 资源节约


84.3 环境保护


105 施工准备


106 项目驻地与临时厂站


106.1 一般规定


106.2项目驻地


106.3试验室


116.4混凝土（水稳）搅拌站


116.5沥青搅拌站


116.6钢筋（钢结构）加工厂


126.7预制厂


126.8砂石料加工厂（冲洗厂）


127 路基工程


127.1 一般规定


127.2 取、弃土场


137.3 土石方工程


147.4 排水工程


147.5 防护工程


148 路面工程


148.1 一般规定


148.2 路面基层工程


158.3 水泥混凝土面层工程


158.4 沥青混凝土面层工程


158.5 路面修补工程


169 桥涵工程


169.1 一般规定


169.2 基础工程


179.3 钢筋及钢结构工程


179.4 模板工程


179.5 混凝土工程


189.6 附属工程


1810 隧道工程


1810.1一般规定


1910.2 洞口、明洞工程


1910.3 洞身开挖工程


1910.4 支护与衬砌工程


2010.5 防水、排水、止水工程


2010.6 盾构隧道


2011 交通安全与机电工程


2011.1 一般规定


2011.2 交通安全工程


2111.3 机电工程


2112 特殊季节施工


2112.1 冬期施工


2212.2 夏季施工


2212.3 雨季施工




前  言

本规程按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020编写。

本标准针对湖北地域特性，遵循GB/T 51274-2017的原则制定。针对省内公路工程建设特点，同时学习和借鉴国内外先进技术和标准，在节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与土地资源利用、人力资源节约与保护、环境保护等方面进行明确规定，制订本规程。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本规程由中交第二航务工程局有限公司负责解释工作。为使本规程更能符合我省公路工程建设的实际情况，请各有关单位在执行过程中将发现的问题和意见及时函告中交第二航务工程局有限公司（地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖路11号，邮政编码：430040）。

主编单位：中交第二航务工程局有限公司

参编单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司 湖北省智慧交通研究院有限公司、中国建筑第二工程局有限公司 湖北交通职业技术学院、湖北省标准化与质量研究院等
主    编：田唯
参编人员：陈培帅 陈楚龙 岳劲 贾学军 程海潜 李育才 姬付全 郭  凯 李德杰 毛昌庆 韩阳昱 彭鹏 徐洲 黄剑锋 王杰 陈平 杨德 苏维军 刘丹 孔茜 许骏 贺创波 肖  靖  喻成成 雷立 李和平 姜川 石莹 陈磊

公路工程绿色施工技术规程 
1 范围

本文件规定了公路工程建设过程中的临时厂站、路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交通安全与机电工程、特殊季节施工等涉及绿色施工方面内容。

本文件适用于湖北省新（改、扩）建公路工程项目。
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《公路工程节能规范》（JTG/T 2340-2020）

《公路工程利用建筑垃圾技术规范》（JTG/T 2321-2021）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》（JTG/T 3651-2022）

《公路装配式混凝土桥梁施工技术规范》（JTG/T 3654-2022）

《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

《公路钢桥面铺装设计与施工技术规范》（JTG/T 3364-02-2019）

《公路交通噪声防治措施分类及技术要求》（JT/T 1198-2018）

《公路装配式钢筋混凝土涵洞技术规程》（JT/T 1497-2024）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）

《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

3 术语和定义
3.0.1绿色施工 green construction
在保证质量、安全等基本要求的前提下，以人为本，因地制宜，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节能、节材、节水、节地、节约人力资源和环境保护（“五节一环保”）的工程施工活动。

3.0.2五节一环保 five saving and one environmental protection
节能、节材、节水、节地、节约人力资源和环境保护的简称。

3.0.3建筑垃圾 construction trash
新建、改建、扩建、拆除、加固各类建筑物、构筑物等过程中产生的废物料。

3.0.4绿色施工技术 green construction technology
是指符合可持续发展要求，使施工过程实现绿色施工目标的具体施工技术。可以是对传统施工技术的绿色化改造，也可以是新研发的专项施工技术。

3.0.5项目驻地 project site
指为项目办公、生活服务建设的办公区、生活区等临时工程。
3.0.6临时厂站 temporary facilities

指为项目生产服务建设的试验室、混凝土（水稳）搅拌站、沥青搅拌站、钢筋加工厂、钢结构加工厂、预制厂以及砂石料加工厂（冲洗厂）等临时工程，以下简称厂站。
3.0.7路基subgrade
按路线位置和一定技术要求修筑的带状构造物，是路面的基础，承受由路面传来的行车荷载。

3.0.8建筑垃圾construction trash

新建、改建、扩建、拆除、加固各类建筑物、构筑物等过程中产生的废物料。

3.0.9水泥混凝土路面 cement concrete pavement
以水泥混凝土作面层（配筋或不配筋）的路面。

3.1.0沥青路面 asphalt pavement
铺筑沥青面层的路面。

4 基本规定
4.1 组织与管理
4.1.1施工单位是公路与城市道路工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施；

4.1.2实行总承包管理的建设工程，总承包单位应对绿色施工负总责；

4.1.3总承包单位应对专业承包单位的绿色施工实施管理，专业承包单位应对工程承包范围的绿色施工负责；

4.1.4施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，组织绿色施工具体实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和绿色施工评价等工作，并制定持续改进措施；

4.1.5施工组织设计、绿色施工专项方案及其他专项方案编制前，应进行绿色施工影响因素识别与评价，并据此制定实施对策；

4.1.6工程技术交底应包含绿色施工内容，内容应具体、有针对性；

4.1.7应按照国家法律、法规的有关要求，制定施工现场环境保护和人员安全突发事件的应急预案；

4.1.8施工单位应加强对绿色施工技术的总结，积极进行推广应用。
4.2 资源节约
4.2.1节能与能源利用应符合下列规定：

1应合理安排施工顺序及施工区域，共享施工机具资源，减少作业区设备数量；

2应选择功率与负荷相匹配的施工机械设备，施工机械设备不宜低负荷运行，不宜采用自备电源；

3应制定施工能耗指标，明确节能措施；

4应建立施工机械设备档案和管理制度，施工机械设备应定期保养维修；

5生产、生活、办公区域及主要机械设备宜分别进行耗能计量，并做好相应记录；

6主要耗能施工机械设备应有节能控制措施，宜采用智能监控系统对机械运行轨迹、状态、油耗等进行监控和统计，定期分析重点耗能设备的能源使用情况，并有记录。对超出合理使用年限以及使用状况不佳、不能满足节能环保要求的施工机械设备应清理出场；

7应合理布置临时用电线路，选用节能器具，采用声控、光控和节能灯具；照明照度宜按最低照度设计。临时用电设备宜采用自动控制装置；

8宜利用太阳能、地热能、风能等可再生能源；

9临时设施应结合日照和风向等自然条件，合理采用自然采光、通风措施；

10施工期宜采用集中供电、电网供电、油改气、温拌沥青等节能方法；

11应尽量减少夜间作业和冬期施工时间。
4.2.2节材与材料资源利用应符合下列规定：

1在保证质量、安全的前提下，宜选用绿色、环保的复合新型材料；

2应根据施工进度、材料使用时点、库存情况等制定材料的采购和使用计划，并在施工过程中进行动态控制；

3应建立健全限额领料、建筑垃圾再生利用等制度；

4工程施工使用的材料宜就地取材，距施工现场500km以内生产的建筑材料用量宜占工程施工使用的建筑材料总量的70%以上；

5应结合工程和施工现场周边情况，合理采用工厂化加工的部品和构件，减少现场材料生产，降低材料损耗，提高施工质量，加快施工进度；

6结构材料宜选用预拌混凝土、预拌砂浆、预制装配式构配件，宜使用高强度钢筋和高性能混凝土；

7材料运输工具应适宜，装卸方法应得当，应根据现场平面布置情况就近卸载，避免二次搬运，应降低运输损耗率；

8应根据现场实际情况和当地气候条件合理储存材料，现场材料应堆放有序，并满足材料储存及质量保持的要求；

9应严格控制主要材料损耗率，不超过定额损耗率；

10建筑余料、撒落混凝土及砂浆等应合理、科学使用；

11临建设施应采用可周转、可拆装的装配式临时住房、装配式的场界围挡和临时路面；宜采用标准化、可重复利用的作业工棚、试验用房及安全防护设施。
4.2.3节水与水资源利用应符合下列规定：

1应建立水资源保护和节约管理制度；

2现场应结合给、排水点位置进行管线线路和阀门预设位置的设计，并采取管网和用水器具防渗漏的措施；

3施工中应采用先进的节水施工工艺；

4施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具。办公区、生活区、生产区用水应单独计量，并建立台账；

5施工现场宜建立雨水、中水或其他可利用水资源的收集利用系统，用于施工现场喷洒路面、绿化浇灌等。
4.2.4节地与土地资源保护应符合下列规定：

1在经批准的临时用地范围内组织施工；

2应根据工程规模及施工要求布置施工临时设施，施工现场平面布置合理紧凑，尽量减少占地；

3场区建设时要考虑永临结合，尽量利用附近建筑物、构造物等既有设施，施工临时设施不宜占用绿地、耕地以及规划红线以外场地；

4临时占用耕地或林地的，应有详细的复耕或还林方案和措施，确保土地复耕还林后使用效率不降低；

5生活、办公临时用房需采用可周转多层活动板房、箱式活动房等，合理布设房间，减少房屋占地；

6钢筋加工、构件制作应工厂化，减少现场临时占地；

7未经相关政府管理部门许可，不得在农田、草地、河流、湖泊、湿地弃渣；

8充分利用和保护施工用地范围内原有植被，对因施工造成的裸土应采取覆盖或固化措施，并在施工结束后进行生态补偿；

9现场易发生土壤侵蚀和流失的区域应采取种植速生草种、设置地表排水系统、稳定斜坡等防治措施。
4.2.5人力资源节约与保护应符合下列规定：

1应建立人力资源节约和劳动保护管理制度；

2施工现场应机械化作业，减少人员投入；

3应加强人力技能培训，提高人工效率，减少多余用工；

4应因地制宜制定各施工阶段劳动力使用计划，合理投入施工作业人员；

5应建立劳动力使用台账，定期统计分析施工现场劳动力使用情况；

6施工现场人员应实行实名制管理，关键岗位人员应持证上岗。
4.3 环境保护
4.2.1施工现场扬尘控制应符合下列规定：

1在施工工地公示扬尘污染防治负责人、措施、监督管理主管部门等信息；

2现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，施工场地、道路应采取定期洒水抑尘措施，拌合站、预制场、材料堆放场、桥梁隧道施工现场等出口应设车辆冲洗池；

3对裸露地面、集中堆放的土方应采取抑尘措施；

4灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘；

5拆除、爆破、开挖、回填及易产生扬尘的施工作业应有抑尘措施；

6细散颗粒材料、易扬尘材料应封闭堆放、存储和运输。拌合站、材料堆放场宜采取封闭措施；

7土石方作业区内目测扬尘高度应小于1.5m，其他施工作业区目测扬尘高度应小于0.5m，不得扩散到工作区域外；

8施工现场使用的生活锅炉、混凝土养生锅炉等宜使用清洁燃料；

9严禁在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

4.2.2噪声控制应符合下列规定：

1施工现场应对噪声进行实时监测，噪声排放及噪声测量方法应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 的规定；

2施工过程宜使用低噪声、低振动的施工机械设备，对噪声控制要求较高的区域应采取隔声措施；

3施工车辆进出现场，不宜鸣笛；

4经过村屯及人口密集的城镇施工路段，夜间应减少施工或停止施工，对于设备本身噪声超过国家标准，又不得不使用的，应制定减少噪声对人体伤害的措施。

4.2.3光污染控制应符合下列规定：

1应根据现场和周边环境采取限时施工、遮光和全封闭等避免或减少施工过程中光污染的措施；

2夜间室外照明灯应加设灯罩，光照方向应集中在施工区范围；

3在光线作用敏感区域施工时，电焊作业和大型照明灯具应采取防光外泄措施。

4.2.4水污染控制应符合下列规定：

1污水排放应符合现行行业标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962 的有关要求；

2使用非传统水源和现场循环水时，宜根据实际情况对水质进行检测；

3施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设专门库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒；

4易挥发、易污染的液态材料，应使用密闭容器存放；

5施工机械设备使用和检修时，应控制油料污染；清洗机具的废水和废油不得直接排放；

6食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，食堂应另设隔油池；

7固定厕所应设化粪池；

8隔油池和化粪池应做防渗处理，并及时清运、消毒；

9施工时，应严格控制污染源。施工废水、污水应进行沉淀处理后方可排放，含有有害物质的废水和污水不得排入禁排区域。

4.2.5施工现场、生活区垃圾处理应符合下列规定：

1施工现场垃圾应分类存放、按时处理，生活区、办公区应设置封闭式生活垃圾分类存放装置，并及时清运；

2应制定建筑垃圾减排计划，建筑垃圾的回收利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743 的有关要求；

3建筑材料包装物应100%回收利用；

4有毒有害废弃物的分类率应达到100%；对有可能造成二次污染的废弃物应单独贮存，并设置醒目标识；

5现场垃圾清理时，应采用封闭式运输；

6不得随意丢弃生产及生活垃圾，垃圾的清运、掩埋或处理，应按当地环保部门的要求进行。建筑废弃物、边角料及其他物品等应统一回收处理。
4.2.6施工使用的乙炔、氧气、油漆、油料等危险品、化学品的运输、贮存、使用应采取隔离措施，污物排放应达到国家现行有关排放标准的要求。

4.4 新技术应用

4.4.1施工中宜采用绿色施工推广应用技术。

4.4.2施工中宜采用工厂化方式进行原材料、构件、半成品等加工制作。
4.4.3施工中宜采用数字化施工技术、智能化机械设备。
5 施工准备
5.0.1 公路与城市道路工程绿色施工管理以工程项目为对象进行管理；工程项目开展绿色施工活动应建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理。

5.0.2 绿色施工应与工程项目施工同策划、同部署、同实施。在工程正式开工前，施工单位应完成绿色施工的各项准备工作。

5.0.3 开工前，施工单位应根据现场实际情况、设计文件以及法律法规等相关要求识别评价绿色施工影响因素。

5.0.4 施工单位应根据设计资料、场地条件、周边环境和绿色施工总体要求，明确绿色施工的目标、材料、方法和实施内容，制定相应措施，并在图纸会审时提出需要设计单位配合的建议和意见。

5.0.5 施工单位应编制包含绿色施工管理和技术要求章节的工程实施性施工组织设计，绿色施工目标明确，内容应涵盖“五节一环保”；针对绿色公路、创建绿色施工示范工程等项目还应组织编制绿色施工专项方案，并经单位技术负责人、监理工程师审批通过后实施。

6 项目驻地与临时厂站

6.1 一般规定

6.1.1 在施工总平面设计时，应对施工场地、环境和条件进行分析，确定具体实施方案。

6.1.2 施工总平面布置应充分利用和保护原有建筑物、构筑物、道路和管线等。

6.1.3施工前应制定合理的场地使用计划；施工中应减少场地干扰，保护环境。

6.1.4施工场地内开挖的裸露场地应采用覆盖防尘网、覆盖粗砂砾、绿化、喷洒抑尘剂等防尘措施。

6.1.5对征用的临时用地，施工结束后应严格按照土地、规划等相关部门的要求进行恢复。

6.1.6应采取雨污分流措施，雨水、生产废水分别处理。雨水经雨水沟外排或经雨水收集池收集用于厂内回用等。场地冲洗废水经污水沟汇入沉淀池沉淀后循环使用或厂内回用。
6.2项目驻地

6.2.1场地雨水需结合地形条件设置雨水沟，可根据实际情况设置雨水集水池收集利用。

6.2.2办公及生活垃圾按照属地要求分类收集，与环卫部门或有资质单位签订协议，定期收运，做好记录。

6.2.3生活污水可排入市政污水管网的，应设置化粪池沉淀处理，申领排水许可后达标排放。

6.2.4生活污水无法排入市政污水管网的，应设置化粪池收集，与有资质单位签订协议，定期抽排处理或设置一体化污水处理设备处理达标后排放或回用，并做好记录。

6.2.5设置分类垃圾桶和封闭垃圾集置点，与有资质单位签订协议，及时清运生活垃圾与厨余垃圾。

6.2.6食堂配置符合要求的油烟净化设备、隔油池和厨余垃圾桶，餐厨区、洗碗区下水经隔油池油水分离。
6.3试验室

6.3.1在试验室公共区域设生活垃圾桶，在试验室外设置固废集中存放场或共用厂站的固废集中存放场，一般由与项目签订垃圾清运协议的单位定期收运，做好记录。

6.3.2化学室应配置化学药品专柜、化学废液桶（按酸性、碱性和中性分类）、排风装置；试验室危化品应登记台账，并做好标识，明确责任人员，过程管理宜符合母体机构的管理程序。

6.3.3水泥混凝土室、制件室产生的清洗废水应通过废水管沟，排入试验室的三级沉淀池处理回用。

6.3.4无机结合料室、沥青室和沥青混合料室，宜安装排风装置。

6.3.5废弃危化品应与具有废弃危化品处置资质的单位或与危化品生产厂家签订处置协议，定期处置，做好记录。

6.3.6清洗装有化学溶液的容器产生的废液应收集到化学废液桶，存放在指定区域，上锁管理，定期委托有处置废弃危化品资质单位处置。
6.4混凝土（水稳）搅拌站

6.4.1根据项目主要构造物分布综合选址，尽量靠近主体工程施工部位，减少运距且运输便利。

6.4.2选址应远离住宅区和人口稠密区，设置在当地常年主导风下风向。必须在城镇和居民区附近设厂时，应采取必要措施，满足噪声和粉尘防控要求。

6.4.3需要设置储油罐的，储油罐应远离居民区和水源地，满足相关要求。

6.4.4水泥、粉煤灰等粉状材料应设置储存罐存放，粉料罐顶部设仓顶除尘器。

6.4.5厂站集料堆放区宜采用彩钢棚全封闭，配置喷淋降尘设施。传输皮带应配置密闭罩，配合雾炮降尘。

6.4.6依据属地要求，配备扬尘噪声监测设备，厂区内大气、噪声指标应符合相关要求。

6.4.7生产废水应设置集中处理系统，可采用砂石分离机与多级沉淀组合处理工艺、砂石分离机与压滤机组合处理工艺等。

6.4.8厂站出口宜设置洗车装置，配置沉淀池，废水经沉淀后循环使用。

6.4.9混凝土（水稳）运输车剩余废料应统一收集处理，不得随意倾倒。

6.4.10混凝土外加剂储存桶一般应放置在防雨、防渗、避免直接光照场所，并与供货商签订回收协议，待厂站生产结束后由商家回收处置，不得随意堆放处置。

6.4.11机械设备维修区地坪硬化，作业时宜采取铺垫等防渗措施，配置灭火器、黄沙、棉纱、吸油毡等应急器材。

6.4.12厂站周边分布有居民区时，混凝土搅拌站宜全封闭，主要设备（如搅拌机、输送机）周围宜加装隔音罩，降低噪声影响。
6.5沥青搅拌站

6.5.1选址应远离住宅区和人口稠密区，严禁在水源地旁建设，应位于城镇和居住区常年主导风下风向。

6.5.2导热油加热系统、沥青储存、乳化沥青和改性沥青加工等区域应做好防渗漏措施。

6.5.3生产废粉排放应全程湿法作业，采取密闭储存和运输，定期处理。

6.5.4沥青拌合楼溢料区应设置封闭围挡，防止溢料飞溅。

6.5.6集料堆放区露天堆放时应覆盖，四周设置排水沟。

6.5.7厂站出口宜设置洗车装置，配置沉淀池，废水经沉淀后循环使用。

6.5.8厂区内设置固废集中存放场，分类分区收集固废与运输车尾料、场内遗散等废弃沥青混合料，废弃沥青混合料应回用或与有资质单位签订协议，定期处置，做好记录。
6.6钢筋（钢结构）加工厂

6.6.1宜采用全封闭结构，周边分布有居民时，厂内高噪声设备应远离居民区，降低噪声的影响。

6.6.2焊接区域应配置焊烟收集装置，收集处理生产焊烟等废气，同时应根据实际情况采取通风措施。

6.6.3在厂外四周设置一定坡度的雨水沟，收集排放雨水。

6.6.4钢筋加工宜选用噪声小、耗能低的加工设备。

6.6.5在厂内合适位置设置封闭危废暂存间，地面应防渗处理，设置标识牌，暂存间内宜分类分区；在厂区门口、休息区等位置设置足够垃圾桶，收集生活垃圾；在厂外设置固废集中存放场，分类分区收集废旧钢筋、焊渣等固体废弃物。

6.6.6可能发生急性职业病危害的有毒、有害车间或功能区的布置应配置与相应事故防范和应急救援配套的设施及设备，并留有应急通道。

6.6.7喷砂、喷涂等作业应在密闭空间或设备中进行，安装、使用除尘、VOCs污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

6.7预制厂

6.7.1混凝土凿毛宜采用湿法作业，抑制扬尘。

6.7.2采用蒸汽养护工艺养护的，根据所采用的蒸汽养护设备，配置环保设施，确保环保合规。采用锅炉加热工艺养护时，锅炉排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 相关要求。

6.7.3作业现场配置分类垃圾桶，收集生活垃圾、废钢绞线等可回收废物，残余混凝土等建筑垃圾应运至固废集中存放场。
6.8砂石料加工厂（冲洗厂）

6.8.1厂址应与城镇、居民区保持一定距离，在城镇和居民区附近设厂时，应采取必要防护措施，满足噪声和粉尘控制要求。

6.8.2应结合实际地形，设置排水沟和不少于三级的沉淀池，生产废水由污水沟排入沉淀池，处理后回用。

6.8.3采用干法生产工艺的砂石加工系统，破碎、筛分、制砂等作业区采取封闭措施。

6.8.4根据属地要求，安装扬尘、噪声监测设备。

6.8.5砂石原料及产品堆放区采取降尘措施，运输时应采取封闭措施，作业区应配备喷淋等降尘抑尘设备。
6.8.6对高噪强振的设备应采取减振、消声措施。
7 路基工程

7.1 一般规定

7.1.1路基工程开工前应根据施工场地、环境和条件情况，合理选择施工方法和工艺，合理选择施工机械，合理安排施工顺序、工作面以及减少作业区域机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源、合理布置施工场地、安全围挡和导行设施。

7.1.2路基工程施工应优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保、低噪的先进施工设备和机具，宜选用变频节能设备。

7.1.3路基工程施工前，应充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及工程地下各种设施分布情况、文物古迹、古树名木，制订相应保护措施。

7.1.4不可将有毒、有害废弃物以及规范中规定不能用做路基填筑材料的用作路基工程填筑材料。

7.1.5现场土方、材料运输及存放应采取加盖或覆盖等防尘措施。

7.1.6试验化学药剂应封闭严密，柜门上锁，轻拿轻放，防止洒落。

7.1.7工程完工后，应及时清理淤泥、渣土及建筑垃圾。

7.2 取、弃土场
7.2.1选取取土场时须通过项目建设相关单位的配合，考虑土方运输经济合理。

7.2.2应充分利用山地、荒地作为取、弃土场的用地，减少征用沿线农业用地进行取土。

7.2.3取、弃土场大小的选择在满足施工要求的前提下，应节约占地。

7.2.4取土场宜采用分段集中取土的方式，取土场的边坡应采取必要的支挡防护措施，保证边坡稳定，减少水土流失。

7.2.5取土场取土不宜形成“盆地形”，根据取土数量，规划好取土面积和深度，完工后将剥离的表土复原，恢复植被，达到节约用地的效果。

7.2.6设置在农田内的取土坑应规则取土，杜绝乱掘乱挖。平原地区工程取土深度应控制在3m以内，方便取土后的农业复垦利用。

7.2.7山坡取土完成后应进行山坡及开挖区的治理，山坡治理采用浆砌石护坡，开挖区治理可采用整平、清理的办法整地造林或辟为农田。

7.2.8弃土堆应少占、不占耕地，根据弃土数量，规划好弃土面积和高度，采取工程排水防护措施，防止水土流失。

7.2.9应视土场土质情况，对土场内及便道进行洒水降尘，减少对周边环境和附近农作物生长的影响。

7.2.10利用村路及其它道路进行土方运输时，应派专人进行清扫。

7.3 土石方工程
7.3.1土石方工程在开挖前应进行挖、填方的平衡计算，合理调配土石方，在经济运距内充分利用移挖作填，尽可能做到零弃方严格控制土石方工程量，做到有效利用、运距最短和工序衔接紧密。

7.3.2应对开挖方案进行优化，减少土石方开挖和填筑量，严禁超挖，保护用地；挖方顶部应设置截水沟，防止挖方段坡面受到雨水冲刷。

7.3.3应合理利用其他工程土方，采用符合技术标准的工业废渣、建筑废料填筑路基，减少取土用地；充分利用不良地基预压处理的方式卸载土方，减少弃方。

7.3.4路基填筑和取土施工过程中，宜对地表上层的高肥力土壤、腐殖质层进行剥离和保存，作为工程建设结束后农业用地复垦、地表植被补偿恢复和边坡、景观绿化工程所需的种植土。

7.3.5清表施工应减少对原生环境的扰动，减少对地面植被的破坏，需要爆破作业的，按规定进行控爆设计。

7.3.6施工用地范围内原有绿色植被，应尽可能原地保护；施工后，应尽快恢复被施工活动破坏的植被和原有地貌。

7.3.7土石方工程施工造成的裸露土，应及时采取种植绿化或防尘网覆盖等措施。

7.3.8土石方工程施工中应采取降尘措施，施工现场洒水降尘、绿化灌溉宜采用经过处理的中水、雨水。

7.3.9雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，临时用地在工程完工后应及时恢复原状，完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。

7.3.10对于软土地基开挖前进行排水的工程废水，可收集再利用，用于砂石回填时的保湿用水。

7.3.11换填法施工应符合下列规定:

1回填土施工应采取防止扬尘的措施，四级风以上天气严禁回填土施工，施工间歇时应对回填土进行覆盖；
2灰土过筛施工应采取避风措施；
3开挖原土的土质不适宜回填时，应采取土质改良措施后加以利用。

7.3.12公路路基填筑施工中，路拌白灰时禁止拋撒，避免产生扬尘。应及时清扫散落在地面上的回填土，并进行洒水降尘。

7.3.13对岩石层的开挖宜采用凿裂法、预裂爆破法施工，或者采用凿裂法适当辅以钻爆法施工。施工宜采用湿法作业技术，应选择风力小的天气进行爆破作业。

7.3.14土石方爆破施工前，应进行爆破方案的编制和评审；应采用防尘和飞石控制措施；四级风以上天气，严禁土石方工程爆破施工作业。

7.3.15强夯施工时，应采取隔振、防振措施消除强夯对邻近建筑物的有害影响。

7.3.16在城区或人口密集的地区，不宜使用强夯法施工，并严格控制夜间作业时间，大噪声工序严禁夜间作业。

7.3.17距离建筑较近的施工，压路机不宜强振碾压。

7.3.18土石方工程弃方应合理选择位置，避免二次倒运。

7.3.19土方、渣土运输车辆必须苫盖，且不应装载过量。应定期检查，确保运输过程不抛不洒不漏。

7.3.20城市道路路基土方施工除符合，上述规定外，还应符合下列规定:

1路槽开挖应采用机械竖直开挖，开挖深度超过3m宜采用支护加固的施工方法，不宜采用放坡施工方法，减少占地；
2路槽排水、降水宜采用集水坑排水的方法，且将水回收用作撼砂使用；
3路槽基底强度不满足设计要求需进行补强处理时，不宜在施工现场进行掺灰处理；
4管线安装后应及时回填，撼砂宜采用收集的雨水或路槽降水；
5新建排水管线宜用来收储雨水，用于降尘、绿化浇灌、撼砂、养护等用途；
6检查井室开挖应采用机械垂直开挖，支护采用钢板桩等可重复使用的支护材料；井室宜采用预制装配式井室；
7土方开挖时应分别处置回填使用材料和弃方，回填材料应放置在现场安全位置，弃方封闭运输，防止遗撒扬尘。

7.4 排水工程
7.4.1对必须设置排水沟、截水沟的地方，应采用人工清表的方法减少土体表面植被损伤破坏。

7.4.2在排水纵坡不大，地势汇水较少、冲刷小的情况下，宜采用土质边沟或生态边沟。

7.4.3应利用原旧路边沟或根据地势修建排水系统作为施工临时排水系统。

7.4.4浆砌片石排水沟、截水沟、急流槽等砌筑施工时，砂浆不应在现场拌和，宜采用预拌砂浆，集中拌和，减少对路面和环境的污染。落地灰应及时清理、收集和再利用。

7.4.5砌体砌筑时产生的碎石块，应加以回收利用。

7.4.6砌体养护应采用塑料薄膜覆盖进行养护，减少用水量，在用土工布覆盖养生时，宜采用砂袋压盖，减少污染。

7.4.7临时排水设施应尽量与永久排水设施相结合，排水方案应因地制宜、经济实用。

7.5 防护工程
7.5.1挖方段坡面应按设计施工，测量人员随时对作业面进行检测，并设置控制高程，严禁欠挖，避免超挖。

7.5.2宜充分利用边坡打孔、开槽、局部凹陷处填植生袋再配合栽植苗木等手段，节约土壤资源，有效恢复自然植被。

7.5.3修整边坡弃渣应集中堆放，妥善处置，不得污染环境。

7.5.4小型预制块防护宜采用工厂化加工。

7.5.5砌块运输宜采用托板整体包装，现场应减少二次搬运。

7.5.6砌块湿润和砌体养护宜使用检验合格的非自来水源。

7.5.7混合砂浆掺合料可使用粉煤灰等工业废料。

7.5.8砌筑施工时，现场废料应随时清理、收集和再利用。

8 路面工程

8.1 一般规定
8.1.1 应根据施工条件、相关环境保护法律法规、交通便利等情况，对施工便道、拌合站、钢筋加工场、生活及办公区应进行合理的总体布局，编制合理的绿色施工方案。

8.1.2 路面施工宜采用低噪，高效，节能，环保的施工设备及工艺。

8.1.3 路面混合料拌合站选址应考虑运距平衡等因素，参考本标准第6章的有关要求执行。

8.1.4 在保证质量的前提下，路面材料应优先采用再生材料和地产材料，节约资源，保护环境。

8.1.5 应科学合理配制路面混合料，适当添加外加剂、外掺剂，在保证质量的前提下，减少主材用量，降低能源消耗，控制有毒、有害气体排出。

8.1.6 施工废料、路面整型翻挖废料，以及中央分隔带的换填料、路肩废弃料应及时清运至指定场地集中处理。

8.2 路面基层工程

8.2.1 无机结合料稳定材料结构层应采用厂拌法施工，不宜采用路拌法施工。

8.2.2 在保证基层混合料质量的前提下应优化基层混合料配合比，采用粉煤灰、窑灰、矿渣、外加剂等材料，降低水稳基层混合料中的水泥用量。

8.2.3 基层施工宜采用摊铺机施工。

8.2.4 基层施工前的培肩、下承层准备等工作应采用机械施工。

8.2.5 路面基层施工时，边缘没有路肩的应采用适当的支挡措施，防止超宽。施工接头切除掉的材料要回收利用，防止材料浪费。

8.2.6 路面基层应采用土工布进行覆盖养生，并使用砂袋或帆布口袋压盖，养生材料应重复使用；养生可使用回收雨水或天然的河水、湖水进行喷雾式洒水养生；也可采用塑料薄膜进行覆盖保湿养生。

8.2.7 城市道路的底基层如采用二灰结构可与基层连续施工，以节约养生用水和材料。 

8.3 水泥混凝土面层工程

8.3.1 在钢筋水泥混凝土路面施工中，施工前应对钢筋用量和尺寸进行核对，无误后应在加工车间集中下料，现场焊接绑扎。

8.3.2 水泥混凝土路面施工中，应严格控制基层顶面标高和水泥混凝土路面的结构尺寸，避免造成材料的浪费。

8.3.3 水泥混凝土路面面层施工，宜优先采用摊铺机施工。

8.3.4 采用三辊轴机组施工时宜采用电动抹平、刻槽、切缝设备。

8.3.5 水泥混凝土路面面层宜采用塑料薄膜覆盖保湿养护。

8.3.6 水泥混凝土路面养护材料应重复使用，养生用水应采用收集的雨水和天然的河水、湖水。宜采用雾化喷水形式养生，防止水的流失，节约用水。

8.3.7 混凝土路面的灌缝应采取保护措施，防止路面污染。

8.3.8 多余的废料、现场遗留的砂浆、混凝土残留物应及时清运，做好废弃物处理。

8.4 沥青混凝土面层工程

8.4.1 沥青混合料应在保证质量的前提下，油石比按下限取值。

8.4.2 沥青混合料拌合应采用封闭式沥青加热工艺或改进加热工艺；沥青混合料拌合设备应配置沥青烟净化装置；也可掺加适量温拌剂降低拌合温度，减少有害气体排放，节约能源。

8.4.3 沥青混合料的运输应有防止粘车和防雨保温措施。

8.4.4 透层油、粘层油施工时应将周边易受污染的结构物、绿植进行覆盖。

8.4.5 沥青混凝土面层施工时，摊铺机操作手及现场施工人员应有健康安全防护措施。

8.4.6 沥青混凝土面层施工，侧面无缘石时宜采用钢板进行支挡。

8.4.7 沥青混凝土面层施工时，垃圾和废料应及时清运，做好回收利用和废物处理。

8.4.8 沥青路面与各种检查井衔接宜采用预制装配式施工方案。

8.5 路面修补工程

8.5.1 路面修补应做好施工导行方案、围挡和警示设施。

8.5.2 旧路拆除铣刨应采用低噪、低振、少尘的设备和施工工艺。

8.5.3 破除旧路面应有降尘措施，扬尘高度不超过1.5m，施工噪音不超过70dB，噪音敏感区应设置隔音设施。

8.5.4 拆除的旧路面材料应及时清扫，并就近利用。

8.5.5 铺筑新路面施工过程中应对周边结构物、路缘石和绿植进行覆盖。

8.5.6 应严格控制修补结构尺寸。

8.5.7 应采用机械化施工，减少旧路修补时人工大量投入。
9 桥涵工程
9.1 一般规定
9.1.1应根据设计和现场情况，合理布置桥涵工程施工现场，钢筋加工区、预制场、拌合站和料场应合理布局，避免二次倒运。

9.1.2沿线多座桥涵同时施工时，应合理编制施工计划，共享施工机具和机械；应合理选择拌合站和预制场位置，考虑混凝土及梁板运距平衡。

9.1.3桥涵工程施工应合理优化工期，宜采取装配化施工，可采用封闭式、分阶段施工的方式来减少对周围环境的干扰和影响。

9.1.4桥涵施工宜采用低噪，高效，节能，环保的施工设备及工艺。

9.1.5桥涵施工应采取必要的措施防止阻塞河道，避免雨季进行开挖施工产生严重的水土流失；施工中的建筑废弃物不得弃投至河道中，不破坏河道，保护堤坝，不影响其防洪能力。

9.1.6桥涵施工现场大型照明灯安装应有俯射角度，设置挡光板控制照明光的照射角度，应无直射光线射入非施工区和施工场地以外范围，不对周围居民造成影响。

9.1.7水中桥梁施工，机械、船只应进行严格检查，防止油料泄漏；严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体。

9.1.8施工中脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，并设置防尘网，严禁采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。

9.1.9桥涵施工完毕，应及时清除围堰等临时工程的堆积物，并将施工中产生的废浆、弃土和废弃物及时运到废渣场，恢复原状。

9.1.10桥（涵）拆除利用应符合下列规定：

   1旧桥涵不能满足利用要求的，应对其混凝土进行破碎化处理，就近用于路基填筑、修筑便道、回填基坑等；

   2旧桥涵拆除的钢筋和型材应经分拣后再生利用；

   3旧桥拆除梁板可用于地方乡村道路修建的，拆除时应严格控制拆除工艺，避免损坏梁板；

   4涵洞拆除，对有利用价值的涵管，应保持其拆除的完整性，经过承载力检测、长度筛选等，可应用于施工便道。
9.2 基础工程
9.2.1水中筑岛在工程施工完成后，应及时将筑岛材料挖掘清除，并运至指定地点堆放，不得将筑岛材料遗留在河中堵塞河道影响通航、行洪，或遗留在水域中造成污染。

9.2.2采用围堰法施工，应防止施工引起的水质浑浊以及施工垃圾等掉入河水中对水体造成污染。

9.2.3 混凝土灌注桩施工应符合下列规定：

   1灌注桩采用泥浆护壁成孔时，应采取导流沟和泥浆池等排浆及储浆措施，完善循环系统，且有防渗措施，泥浆宜进行分离循环处理后重复使用；

   2施工完成后，废弃的泥浆应采取先集中沉淀再处理的措施，严禁随意排放，污染环境和水域；

   3桩基础工程现场钻渣不得随意弃于河道及河滩地，钻渣运输应有防止污染措施，运至指定地点存放；

   4深水施工时，严禁将钻渣、泥浆直接排放到水中，应使用泥浆船将钻渣运至岸上，处理后集中存放，防止污染水体；

   5人工挖孔成桩应严格考察施工条件，并采取护壁和防坠落措施；

   6人工挖孔作业时，应始终保持孔内空气质量符合《环境空气质量标准》GB 3095的规定，孔深大于10m时，必须采取机械强制通风措施；

   7现场进行截桩或破碎等易产生扬尘的施工时，应采取洒水湿润等防尘措施，桩顶凿除部分应合理回收利用；

9.2.4基坑开挖与支护施工应符合下列规定：

   1基坑开挖时应将占地范围内的生态植物进行移除，开挖的弃土应及时运输；

   2基坑开挖及回填时，采取防扬尘措施；

   3采用凿裂法、钻爆法等对岩石层开挖时，应采用湿法作业；

   4基础开挖的土方、渣土装卸车和运输车应有防止遗撒和扬尘的措施；

   5在场地堆放作回填用土方应集中堆放，在土方未干化之前，经表面平整压实后，用密目网及时进行覆盖；

   6基坑开挖应及时支护、封闭，采取自然放坡开挖时，边坡应采用防尘网覆盖或喷洒抑尘剂并可靠固定；

   7基坑支护结构采用锚杆（锚索）时，宜采用可回收锚杆（锚索）；

8基坑降水施工宜采用基坑封闭降水方法，使用钢板桩围堰混凝土封底工艺，减少基坑排水抽取量；

9 当无法采用基坑封闭降水，且基坑抽水对周围环境可能造成不良影响时，应采用对地下水无污染的回灌方法；

10 基坑施工排出的地下水应加以利用。
9.3 钢筋及钢结构工程
9.3.1钢筋现场加工时，应采取集中加工与配送方式；钢筋加工场地应远离生活区，加工车间宜封闭；成型钢筋应摆放整齐，不可弯折损耗。

9.3.2钢筋工程宜根据工程量优先采用智能自动加工设备生产成型钢筋，宜使用自动化钢筋切断、弯曲等新型设备。

9.3.3钢筋除锈时，应采取避免扬尘和防止土壤污染的措施。

9.3.4钢筋加工产生的粉末状废料，应收集和处理，不得随意排放。

9.3.5对电焊作业等易产生光污染的施工作业应采取遮挡、封闭等避免光污染措施。

9.3.6钢筋安装时，绑扎铁丝、焊条等材料应妥善保管和使用，散落的余、废料应收集利用。

9.3.7钢筋骨架宜采用胎模成型，整体吊装入模，剩余结合部位钢筋采取现场绑扎（焊接）。

9.3.8桥涵钢结构工程应符合下列规定：

   1钢结构深化设计时，应结合加工、运输、安装方案和焊接工艺要求，确定分段、分节数量和位置，优化节点构造，减少钢材用量；

   2钢结构安装连接宜选用高强螺栓连接，钢结构宜采用金属涂层进行防腐处理；

   3大跨度钢结构安装宜采用起重机吊装、整体提升、顶升和转体等机械化程度高、劳动强度低的施工工艺；

   4复杂空间钢结构制作和安装，应现场预拼装或预先采用仿真技术模拟施工过程和状态；

   5钢结构现场涂料应采用无污染、耐候性好的材料。防火涂料喷涂施工时，应采取防止涂料外泄的专项措施；

   6钢混组合结构中的钢结构构件，应结合配筋情况，在深化设计时确定与钢筋的连接方式。钢筋连接、套筒焊接、钢筋连接板焊接及预留孔应在工厂加工时完成，严禁安装时随意割孔或后焊接。
9.4 模板工程

9.4.1应选用周转率高的模板和支撑体系，优化配模，减少人为切割，宜选铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生等材料。

9.4.2宜使用大块模板、定型模板、钢框镶边模板等工业化工具式模板及支撑体系。

9.4.3支架宜采用标准化、系列化、通用化的钢构件制作拼装。

9.4.4模板及脚手架施工应回收散落的铁钉、铁丝、扣件、螺栓等材料。

9.4.5模板脱模剂应选用环保型产品，并派专人保管和涂刷，剩余部分予以回收利用；禁止使用废机油做模板脱模剂。

9.4.6模板加工的木工棚宜全封闭，夜间施工作业的模板、脚手架支搭、拆除搬运时应轻拿轻放，减少发出噪声。
9.5 混凝土工程

9.5.1宜采用散装水泥，散装水泥在工地应采用专用水泥罐储存，采用袋装水泥时，在运输和储存过程中应防止受潮，且不得长时间露天堆放，临时露天堆放时应设支垫并覆盖。

9.5.2现场混凝土输送泵应设置隔音棚遮挡，实行封闭式隔音处理。

9.5.3混凝土远距离施工应采用罐车运输，运送混凝土过程中应采取有效的防止漏浆、漏料、污染环境的措施。

9.5.4混凝土振捣应采用低噪声振捣设备，也可采取封闭式围挡等降噪措施；振捣棒振捣混凝土时，不可碰撞钢筋和模板，并做到快插慢拔，减少噪音的排放；在噪声敏感环境或钢筋密集区，宜采用自密实混凝土施工。

9.5.5 混凝土宜采用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护，应有节水措施；当采用洒水或喷雾养护时，养护用水宜使用回收的基坑降水或雨水；混凝土竖向结构宜采用养护剂进行养护。

9.5.6 混凝土浇筑余料应采用其他措施加以利用，不得随意倾倒。

9.5.7 清洗泵送设备和管道、拌合站、罐车等污水应经沉淀后回收利用，泵料分离后可作道路、地面等垫层的回填材料。

9.6 附属工程

9.6.1桥梁预应力材料（预应力筋、锚具、波纹管等）在存放、运输和安装过程中应采取有效措施，防止受潮、损伤和锈蚀。

9.6.2施工过程中产生的短波纹管，可用于桥梁施工预留孔预埋等，充分利用材料。
9.6.3压浆作业时，出浆口应使用阀门，注意观察出浆口出浆质量，采取措施及时回收、利用，避免浪费。

9.6.4使用水箱进行支架等预压，宜使用非传统水源。

9.6.5临时支座宜采用可周转多次使用的钢材，减少混凝土的使用。

9.6.6桥梁上部结构需使用塔式起重机作业时，其安装高度必须高于周边文物古树，在古树上部绕行，并利用旋喷龙头定期对古树进行浇水养护。

9.6.7桥涵工程灌缝施工时，禁止在现场熬制沥青。

9.6.8桥面施工时，下承层清扫不得采用鼓风机吹扫，宜采用人工洒水清扫或高压清洗车冲洗。

9.6.9桥面上建筑垃圾、渣土应采用装袋扎口封闭清运，并采用垂直机械清运或者管道清运方式，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸。

9.6.10桥面抛丸时应采取必要的粉尘回收和扬尘控制措施。

9.6.11人行道板等小构件宜采用集中预制方式。
10 隧道工程
 10.1一般规定 

10.1.1 施工场地应以洞口为中心布置，并应事先规划，分期安排，减少与现有道路交叉和干扰。 

10.1.2 隧道开挖产生的洞渣应经筛分或采取一定措施后，用于路基填筑、基坑、墙背（挡土墙背、涵洞涵背、桥梁耳背墙等）、承台、明洞等回填；洞渣材质较好的，且出渣量较大可考虑建设碎石场，将洞渣粉碎成碎石，用于混凝土材料。

10.1.3 弃渣场地的布置应符合下列规定：

1 不得影响附近的农田水利设施；

2 应不占或少占农田；

3 不得堵塞河道、河谷；

4 应少占用公路、草原或林地，必要时需进行移植、恢复；

5 完工后，弃渣场顶面应回填种植土，按当地水土保持、环境保护及相关部门要求植草绿化。

10.1.4 放置在洞口的施工设备应设置防漏油设施，经处理后统一运走。 
10.1.5 隧道洞口距离居民区较近时，应在设备声源处采取降噪措施，并且在设备集中区设置隔音屏等隔音设施。
10.1.6 过水隧道应避免现场人员生活垃圾、设备油品等污染水流，避免对水体进行破坏。
10.1.7 进洞的各类施工机械与车辆，宜选用带净化装置的柴油机做动力，有轨式出渣运输车辆宜选用电瓶车，汽油动力机械不宜进洞。
10.1.8 严格按照危险品管理措施，对炸药和雷管进行管理，防止丢失、遗撒、潮湿等现象的发生。
10.2 洞口、明洞工程 

10.2.1 应结合隧道安全和环境保护等因素，确定对边坡和仰坡以上可能滑塌的表土、灌木及山坡危石等的处理措施。 

10.2.2 隧道洞口边坡、仰坡开挖及地表恢复，应符合环境保护规定，做好水土保持相关工作。 

10.2.3 边坡和仰坡混凝土喷射施工时，应将脚手架的位置、高度设置合理，保证喷射混凝土的回弹量在规范要求范围内。 

10.2.4 明洞开挖应符合下列要求： 

1 应按隧道工程实际情况合理编制开挖及回填方案，尽可能做到填挖平衡，充分利用挖出的洞渣，减少弃方；

2 明洞开挖过程中应采取降尘措施，减少空气扬尘；

3 明洞开挖前应按照施工方案确定排水、降水汇水点。开挖时应做好横坡、纵坡以及排水沟，保证排水、降水统一汇到汇水点进行收集或排放，同时不应影响施工现场周围自然排水状态。 

10.2.5 明洞回填应符合下列要求： 

1 洞渣或土石倾卸应进行洒水降尘，降低扬尘污染；

2 回填推平、碾压过程应进行洒水降尘，保证压实的同时降低扬尘污染。 

10.3 洞身开挖工程 
10.3.1 洞内应加强通风，隧道施工单向掘进长度超过 150m 时，须采用机械通风。 

10.3.2 应采取通风、洒水等防尘措施，并按规定时间测定粉尘和有害气体的浓度。 

10.3.3 通风方案应通过严格计算，并履行审批程序，爆破后产生的粉尘及有害气体及时排出洞外后，方可进行排爆、开挖等下一步工作。 

10.3.4 隧道内实施爆破作业，钻孔应采取湿钻法施工，爆破应采用水压爆破，以减少粉尘产生；爆破作业及爆破物品管理，必须符合现行《爆破安全规程》（GB 6722）的有关规定。 

10.3.5 采用电力起爆时，装药时应使用投光灯、矿灯、风灯照明，禁止使用碘钨灯。 

10.3.6 采用挖掘机开挖作业时，应对土石围岩先进行洒水降尘处理，降低开挖过程产生的扬尘。 

10.3.7 仰拱施工宜采取预留核心管道和钢筋混凝土预制件、拼装、浇筑，减少人工投入。 

10.3.8 仰拱开挖时应进行洒水降尘，降低运渣过程洞内扬尘高度，保证能见度。 

10.3.9 施工中应按《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660）相关规定，严格控制开挖量，减少超挖。 

10.3.10 装渣机械应移动方便、污染小；装载机出渣应使用侧翻式，降低卸料时土石料的洒落高度。 

10.3.11 出渣运输车辆应实施全封闭，运输车斗挡板接缝位置应设置密封垫，避免泥浆、细沙等运输过程中外泄。 

10.3.12 出渣运输远运距应采用篷布覆盖，避免运输过程中洒落或扬尘污染。 

10.3.13 施工防尘可采用水幕降尘和个人带防尘口罩相结合。 

10.3.14 施工场地渣土车辆出入口应设置洗车槽、洗车机等设施，车辆驶出前进行全方位清洗，避免渣土随车带入周边道路。 

10.3.15 隧道洞内施工噪声源应设置隔音或消音设施，施工人员应佩带耳塞。

10.4 支护与衬砌工程

10.4.1 对喷射混凝土位置应提前进行洒水，初喷和复喷均应采用湿喷施工工艺。 

10.4.2 支护过程回弹的喷射混凝土不可立即重复利用，回收处理后再使用。 

10.4.3 喷射作业完成后，应及时清洗机具，清洗后的污水不得随意倾泻.

10.4.4 喷射作业宜使用拌合料提升机，减少喷射过程人工数量。 

10.4.5 作业区宜设置主动浓度探测设备，粉尘浓度过大时，禁止施工人员进入；作业人员应戴防尘口罩、防护镜、防护帽等劳动保护用品。 

10.4.6 衬砌台车、泵车等机具设备应定期进行养护并将表面处理干净，避免养护机油污染环境。 

10.4.7 衬砌浇筑后剩余的衬砌混凝土禁止随意丢弃；禁止将刷罐体水排放至江河水体中，应统一排放至沉淀池中，沉淀处理后利用。 

10.4.8 衬砌混凝土养护宜采用自动喷淋装置，设置排水沟，废水统一排出洞外，禁止养护流水污染环境。 

10.5 防水、排水、止水工程 

10.5.1 隧道施工防排水设施应与运营防排水工程相结合；应制定隧道排水方案，不得随意排放，不得直接排入饮用水源。 

10.5.2 隧道开挖前应先做好洞顶、洞口、辅助坑道口的地面排水系统。 

10.5.3 边坡、仰坡坡顶的截水沟应结合永久排水系统在洞口开挖前修建，其出水口应防止水顺坡漫流。 

10.5.4 洞顶截水沟应与路基边沟顺接组成排水系统，应防止水流冲刷弃渣，危害农田和水利设施。 

10.5.5 洞内顺坡排水沟断面应满足排除隧道中渗漏水和施工废水的需要，并经常清理排水设施，防止淤塞，确保水路畅通。 

10.5.6 洞内反坡排水须采用水泵抽水。 

10.5.7 注浆施工不得污染周围水源。 

10.5.8 辅助坑道洞口的截、排水工程和场地周围防护冲刷的设施，应在辅助坑道施工前完成。
10.6 盾构隧道

10.6.1 应做好盾构设备选型，避免选型不当造成环境破坏和材料浪费。
10.6.2 应在掘进过程中做好渣土改良，降低刀盘结泥饼风险，降低盾构掘进能耗。

10.6.3 应加强废水处理及废水循环利用，减少水资源浪费。

10.6.4 宜对盾构开挖渣土进行资源化利用，减少废弃渣土排放量。

10.6.5 应避免盾构下穿河流、湖泊时击穿地层，造成水源污染。
11 交通安全与机电工程

11.1 一般规定

11.1.1 应科学合理制订材料计划，统筹安排材料进场顺序，减少存储及二次倒运，避免材料浪费。 

11.1.2 机械设备施工前，应进行全面检查，杜绝跑冒滴漏污染作业面及环境。 

11.1.3 应优先选用生产工艺先进、无环境污染或较轻的新型环保材料。 

11.1.4 交通工程、机电工程涉及混凝土施工，宜选用预拌混凝土；自建混凝土拌合站应参照本规程第6章相关规定执行；采用混凝土罐车运输、浇筑。 

11.1.5 混凝土基础施工完成后应采用原土进行回填，并予以夯实，产生余土应运至指定地点。 

11.1.6 施工废料不得扔置在路肩和边坡上，应及时进行回收。

11.2 交通安全工程

11.2.1 交通标志施工应符合下列规定： 

1 交通标志钢结构材料、铝合金材料应场外定制或工厂化加工； 

2 交通标志底板及标志板面加工前应根据图纸进行先期排版设计，节省材料； 

3 交通标志版面宜选用自发光形式版面； 

4 交通标志基础施工钢筋、模板、混凝土应按本规程第9章相关规定执行； 

5 交通标志基础设立位置不得破坏现有地下、地上管线，必要时可联系设计单位及业主协调解决。

11.2.2 交通标线施工应符合下列规定： 

1 放样时，放样标记应小而清晰，减少对路面污染； 

2 标线材料宜优先选用双组份环保型材料，抗氧化、反光性能优、抗磨损、耐候性好、使用年限长； 

3 标线应减少使用热熔型涂料，防止污染； 

4 标线底漆应使用密闭容器存放，置于专门库房，库房有防渗漏处理及防火措施； 

5 宜优先选用嵌入式标线施工，提高标线使用的耐久性； 

6 嵌入式标线刻槽施工应选用低噪、环保、节能、高效的机械设备和工艺； 

7 嵌入式标线刻槽施工时，应避免扬尘，产生黑色废料应及时收集，运送指定地点加以合理利用； 

8 清除标线作业，宜优先选用水除工艺或其他环保先进工艺；采用铣刨方法施工时，应采取适当围挡、洒水措施，降低噪声、粉尘对环境影响。

11.2.3 护栏施工应符合下列规定： 
1 护栏板、立柱等材料应采取场外定制或工厂化加工，现场不得采用电焊或气割作业； 

2 立柱采用钻孔法施工时，应做好扬尘防护；采用钻孔取芯法施工时，必须做好取芯过程产生的废液防护，不得污染路面及环境； 

3 护栏立柱打桩施工时，应对噪声进行实时监控，施工场界环境噪声排放昼间不应超过70dB，夜间不应超过55dB； 

4 混凝土护栏应采用工厂化预制加工； 

5 现浇混凝土护栏宜采用滑模施工，利用专用车辆随走随浇筑，减少路面污染，减少占地，节约人工和材料； 

6 现浇混凝土护栏施工，钢筋、模板和混凝土应按本规程第9章相关规定执行； 

7 柱式轮廓标基础、隔离栅基础应场外加工完成，现场安装埋设；

8 柱式轮廓标材料宜优先选用 PVC 材质，增加安全性，减少钢材使用； 

9 隔离栅立柱优先选用复合材料产品。 

11.2.4 改扩建工程应提高旧波形梁钢护栏板和立柱、旧标志板面和立柱、旧预制混凝土护栏、旧缆索护栏缆索的再利用率。 

11.2.5 施工中不可破坏绿化，不可随地倾倒垃圾和施工废料。

11.3 机电工程

11.3.1 机电工程在优化设计阶段，宜采用 BIM 技术对各种管道布设、走向，各种设施布置综合分析，合理规划，绘制综合施工图，统筹整体施工。 

11.3.2 机电工程管线埋设、检查井设立、孔洞预留及各种设备基础，应与主体工程同步进行。 

11.3.3 工作平台、脚手架、施工配电箱、用水点、消防设施、施工通道、临时房屋设施和垂直运输设备等应综合利用，避免重复设置，浪费资源。 

11.3.4 各种线缆均宜采用母线槽设计，节约电缆；应采用节能型低蠕变导线、节能型增容导线和节能型扩容导线。 

11.3.5 通信管道材料应选用耐候性优、密封性好、无污染、重量轻、质量牢固的新型材料。 

11.3.6 公路与城市道路监控设备、情报板、ETC 设备等宜采用风能、太阳能供电，节约能源。 

11.3.7 监控设施、收费系统应整体集成，做好端口预留，预设升级，保证良好兼容性。 

11.3.8 不间断电源柜试运行时应进行噪声监测，防止电源泄露及爆炸，优先选用国家推广的新型电源；储能电池应选用新型电池材料。 

11.3.9 废旧电池必须回收，按国家规定处置。
12 特殊季节施工
12.1 冬期施工
12.1.1冬期施工采用的保温设施、材料应多次周转使用.
12.1.2冬期钻孔桩施工时，孔内挖出的渣土应及时清运到指定堆放地点，防止冻结造成清运困难；泥浆循环管路应采用防寒毡包裹，防止循环管路受冻爆裂。

12.1.3冬期钢筋焊接应在室内进行，当必须在室外进行钢筋焊接时，应采取防护措施进行防雪挡风。

12.1.4冬期混凝土施工应合理设计配合比，添加适当外加剂，原材料宜存放保温大棚内，拌合前进行预热。

12.1.5混凝土冬期施工，拌合站应采用集中式锅炉烧制热水用于混凝土拌合。

12.1.6冬期应对混凝土运输车辆采取苫盖等保温措施，缩短运输距离。

12.1.7冬期施工混凝土浇筑后构件应设置保温棚等设施进行保温，并加热养生，保温棚选择合适材料，周转使用，密闭保温性能好。

12.1.8 冬期隧道施工，应在洞口处设置保温帘，确保隧道内施工温度，减少洞内取暖设施。

12.1.9 冬期施工废弃防护材料不可随意丢弃，注意收集，集中处理。

12.1.10冬期路基施工符合下列规定：
1非工期、工艺要求，道路工程不宜进行冬期施工；
2在冬期施工前，应对机械设备做全面的维修和保养；
3冬期施工采用的保温设施、材料应多次周转使用；
4冬期路基填筑前应将路基范围内的冰雪清理干净、疏干积水至路基排水系统；
5冬期开挖软土路基，应随挖随运，防止清运不及时造成冻结，难以清运；

6冬期路基填筑前应将路基范围内的冰雪清理干净、疏干积水至路基排水系统；

7冬期开挖软土路基，应随挖随运，防止清运不及时造成冻结，难以清运。
12.2 夏季施工
12.2.1 施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。

12.2.2对现场易燃、易爆气体储存设施做好遮盖和维护。
12.3 雨季施工

12.4.1雨季前将临时排水系统与城市排水系统连通，使施工现场排水系统畅通，雨水井、沉淀池及雨水管道应已定期清理，保证雨水畅通。

12.4.2雨季之前和大雨后施工之前，应对现场进行全面检查，现场及时做好防雨措施。









